ЛР №10-11. Розробка технічного завдання на програмний продукт (Agile + ISO/IEC 25010)

Мета роботи: Набути практичних навичок у створенні технічного завдання (ТЗ)

на розробку програмного забезпечення з урахуванням сучасних стандартів

якості, принципів гнучкої розробки (Agile/Scrum) та використання цифрових

інструментів співпраці.

Методика проведення ЛР та план дій.

- Кожен виконує завдання окремо та розміщує цей файл на GitHub.

- У звіт включити посилання на GitHub кожного студента.

- Відправити посилання на GitHub 7lae77@gmail.com

Завдання.

- За обраною темою програмного продукту розробити ТЗ.

  - Сформувати короткий опис продукту (ціль, користувачі, проблема, яку

вирішує).

- Розробити структуру ТЗ, що містить:

- Найменування й область застосування.

- Підставу для розробки.

- Призначення розробки.

- Технічні вимоги (функціональні та нефункціональні).

- Стадії розробки.

- Порядок тестування та приймання.

  - Додатки (діаграми , схеми ).

  - Завантажити ТЗ на GitHub.

Технічне завдання на розробку програмного продукту «AutoDrive Digital»

  - Найменування та область застосування

Найменування: Програмний продукт «AutoDrive Digital» — вебплатформа для автоматизації діяльності автосалону.

Область застосування: Використовується офіційними дилерами та приватними автосалонами для представлення автопарку, взаємодії з клієнтами та управління продажами.

  - Підстава для розробки

Розробка проводиться в межах лабораторної роботи №10-11 з дисципліни «Основи програмної інженерії».

Відповідність стандартам:

- ISO/IEC 25010:2011: Оцінка якості ПЗ (функціональність, продуктивність, юзабіліті).

- Agile Manifesto / Scrum Guide 2020: Гнучка методологія розробки.

- ISO/IEC 29148:2018: Стандарти інженерії вимог.

- Призначення розробки

Функціональне призначення:

- Надання користувачу актуальної інформації про наявні автомобілі.

- Автоматизація запису на тест-драйв та сервісне обслуговування.

- Інструмент для менеджерів з обліку клієнтів (CRM-модуль).

Експлуатаційне призначення:

Доступ через сучасні браузери (Desktop & Mobile).

Проста підтримка та масштабування за рахунок модульної архітектури.

- Технічні вимоги

  - Вимоги до складу програмного продукту

- Client-side: Вебінтерфейс для користувачів.

- Server-side: API для обробки запитів та роботи з БД.

- Database: Зберігання даних про авто, клієнтів та записи.

- Admin Panel: Інтерфейс для керування контентом.

  - Вимоги до функціональних характеристик

| № | Функція | Опис |
| --- | --- | --- |
| 1 | Каталог авто | Фільтрація за ціною, маркою, кузовом, паливом. |
| 2 | Картка товару | Детальні ТТХ, фотогалерея, огляд 360°. |
| 3 | Конфігуратор | Зміна кольору кузова та вибір дисків у реальному часі. |
| 4 | Бронювання | Форма запису на тест-драйв з вибором дати. |
| 5 | Порівняння | Таблиця порівняння параметрів двох і більше авто. |
| 6 | Admin-модуль | CRUD операції для управління каталогом. |

  - Вимоги до надійності (згідно з ISO 25010)

Збереженість даних: Автоматичне створення бекапів БД раз на 24 години.

Валідація: Перевірка всіх вхідних даних на сервері для запобігання SQL ін’єкціям.

Доступність: Система має бути працездатною 99% часу.

  - Умови експлуатації та технічні засоби

Браузери: Google Chrome (110+), Firefox (100+), Safari (15+).

Інтернет: Стабільне з'єднання від 5 Мбіт/с.

Екран: Оптимізація під роздільну здатність від 360px до 1920px.

  - Технологічний стек

Frontend: HTML5, CSS3 (Tailwind/Bootstrap), JavaScript (React/Vue).

Backend: Node.js або Python (Django/FastAPI).

Database: PostgreSQL / MySQL.

- Стадії та етапи розробки (Agile Scrum)

Проєкт реалізується за 5 спринтів:

| Спринт | Завдання | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- |
| Спринт 1 | Аналіз вимог, створення прототипу у Figma. | UX/UI макети. |
| Спринт 2 | Налаштування оточення, БД та розробка каталогу. | Робоча база даних та список авто. |
| Спринт 3 | Розробка конфігуратора та фільтрів. | Інтерактивна взаємодія з авто. |
| Спринт 4 | Система бронювання та Admin Panel. | Можливість залишати заявки. |
| Спринт 5 | Тестування, виправлення помилок, реліз. | MVP продукту на GitHub. |

- Порядок контролю та приймання

Методи контролю:

- Manual Testing: Перевірка інтерфейсу на відповідність макетам.

- API Testing: Тестування ендпоінтів через Postman.

- Stress Testing: Перевірка стабільності при 100+ одночасних запитах.

Критерії прийняття:

Система виконує всі функції, описані в п. 4.2.

Час завантаження сторінки не перевищує 2 секунди.

Відсутність критичних багів у консолі браузера.

- Додатки

Додаток А. Діаграма прецедентів (Use Case)

Клієнт: Перегляд каталогу, порівняння авто, запис на тест-драйв.

Менеджер: Перегляд заявок, зміна статусів авто.

Адмін: Управління користувачами, повне редагування бази даних.

Додаток Б. Посилання

Пукас

https://github.com/sssrosomahasss-cloud/Software-Engineering-AutoShowroom/blob/main/README.md